Trabajo en equipo y avance del proyecto

Desde un inicio, la idea del juego fue desarrollar un videojuego inspirado en Bounce Ball, enfocado en mecánicas de plataformas. En una primera etapa, el equipo estaba conformado únicamente por Max y Luis.

Durante la semana santa, específicamente el martes 31, se definió con mayor claridad la idea general del juego, incluyendo mecánicas y diseño. En ese mismo periodo, se integró Marco al equipo, lo que permitió una mejor distribución del trabajo.

Hasta este punto, las actividades realizadas por cada integrante son las siguientes:

- Luis: Elaboró el documento de la idea general del juego, desarrolló parte del primer mapa y creó el repositorio del proyecto.

- Max: Finalizó el primer mapa, propuso mejoras en la jugabilidad como la implementación de sky jump, tomando inspiración de juegos como Mario Bros, Sonic y otros títulos con mecánicas de trampas. Además, se encargó de recopilar evidencias de las reuniones del equipo.

- Marco: Desarrolló el cronograma del proyecto, creó el menú del juego, investigó y recopiló recursos en línea (plantillas para personajes y mapas), y analizó cómo trabajar de forma colaborativa en el repositorio

Problemas encontrados y soluciones

- El objetivo inicial para este avance era completar al menos un nivel funcional con un mapa bien definido. Sin embargo, surgió un problema importante relacionado con la creación del fondo del mapa.

- Se intentó buscar imágenes en internet, pero ninguna cumplía con los requisitos visuales del proyecto. Por ello, se decidió crear el fondo desde cero utilizando la herramienta Aseprite.

- El uso de esta aplicación representó una dificultad, ya que el equipo no tenía experiencia previa con ella. Esto provocó que el proceso fuera más lento de lo esperado, requiriendo varias horas de trabajo para avanzar en el diseño.

- Adicionalmente, se presentó un problema crítico al intentar guardar el progreso. Debido a que se utilizó una versión gratuita con limitaciones, no fue posible exportar el trabajo en formatos utilizables. Como solución temporal, se tomaron capturas de pantalla del avance realizado.

- Posteriormente, el equipo investigó alternativas para continuar el desarrollo, logrando finalmente acceder a una versión funcional de la herramienta, aunque esto ocurrió con retraso respecto al tiempo planeado.

Estado actual y decisiones tomadas

Debido a los inconvenientes presentados durante el desarrollo, principalmente relacionados con la creación del fondo del mapa y el uso de herramientas como Aseprite, el equipo presenta un ligero retraso respecto a la planeación inicial.

Sin embargo, ya se cuenta con un documento previo donde se establecen los alcances del proyecto, así como la planeación detallada mediante una gráfica de Gantt. Este documento sigue siendo la base para el desarrollo del proyecto.

Para continuar con el avance, el equipo ha decidido enfocarse en:

- La implementación de un mapa funcional básico como prueba.

- La optimización del flujo de trabajo en equipo.

- La continuación del desarrollo conforme a la planeación ya establecida.

El siguiente avance corresponde a la entrega final, por lo que el equipo trabajará en completar los elementos definidos previamente, tales como:

- Desarrollo completo de niveles

- Implementación de mecánicas (movimiento, poderes, coliciones etc)

- Integración de personajes y enemigos

- Mejora visual del entorno del juego