Acuerdos del equipo

Durante las reuniones realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto, el equipo tomó los siguientes acuerdos para organizar el trabajo y facilitar el avance del videojuego:

- Mantener la idea principal del proyecto como un videojuego de plataformas inspirado en Bounce Ball, incorporando mecánicas propias para diferenciarlo.

- Utilizar Java y JMonkeyEngine como tecnologías principales para el desarrollo del juego.

- Centralizar el código y los recursos del proyecto mediante un repositorio compartido para facilitar el trabajo colaborativo.

- Distribuir las responsabilidades de acuerdo con las habilidades y aportaciones de cada integrante:

  - Luis: elaboración de la documentación inicial, desarrollo de parte del primer mapa y administración del repositorio.

  - Max: desarrollo y mejora de niveles, propuesta de mecánicas de jugabilidad y recopilación de evidencias del trabajo en equipo.

  - Marco (Shora): elaboración del cronograma, desarrollo del menú principal e investigación de herramientas y recursos para el proyecto.

- Implementar primero las mecánicas principales del juego antes de realizar mejoras visuales avanzadas.

- Utilizar herramientas especializadas para el diseño de mapas y recursos gráficos cuando estas permitan optimizar el desarrollo.

- Migrar la construcción de mapas a Tiled para aprovechar su sistema de colisiones integrado y facilitar la integración con el juego.

- Dividir el desarrollo de los niveles finales entre los integrantes del equipo para distribuir la carga de trabajo:

  - Shora desarrollará el nivel de dificultad fácil.

  - Max desarrollará el nivel de dificultad media.

  - Luis desarrollará el nivel de dificultad difícil.

- Realizar revisiones periódicas del avance del proyecto y efectuar pruebas constantes para detectar y corregir errores antes de la integración final.

Logros alcanzados

A pesar de las dificultades técnicas encontradas durante el desarrollo, el equipo logró completar varios objetivos importantes para el avance del proyecto:

- Se definió la idea general del videojuego, incluyendo la historia, mecánicas principales y objetivos del jugador.

- Se estableció una distribución clara de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

- Se creó y configuró el repositorio del proyecto para facilitar el desarrollo colaborativo.

- Se desarrolló una primera versión del mapa principal y se realizaron pruebas de integración dentro del motor de juego.

- Se implementó el menú principal del videojuego.

- Se diseñó un sistema para obtener coordenadas precisas dentro del mapa mediante la proyección de rayos (ray casting), solucionando problemas relacionados con el zoom y la visualización del escenario.

- Se implementaron y corrigieron sistemas de colisiones para los elementos interactivos del juego.

- Se solucionaron problemas relacionados con la administración de materiales y el cambio dinámico de color de los objetos.

- Se corrigieron errores de inicialización que afectaban la aparición del personaje principal y el funcionamiento del selector de niveles.

- Se investigaron y evaluaron diferentes herramientas para la creación de mapas, concluyendo que Tiled era una alternativa más adecuada para el proyecto.

- Se logró migrar el diseño de niveles hacia una metodología más eficiente mediante el uso de Tiled, permitiendo incorporar colisiones de forma más sencilla y organizada.

- Se recopilaron evidencias del proceso de desarrollo, incluyendo reuniones, pruebas y avances de implementación.

- Se logro agregar los enemigos e efectos de sonido

- Se logro concretar una base de juego con los 3 niveles

- Se logro meter detalles como contador de vidas

Estos logros representan una base sólida para completar las funcionalidades restantes y alcanzar los objetivos planteados para la entrega final del proyecto.