Trabajo en equipo y avance del proyecto

Desde un inicio, la idea del juego fue desarrollar un videojuego inspirado en Bounce Ball, enfocado en mecánicas de plataformas. En una primera etapa, el equipo estaba conformado únicamente por Max y Luis.

Durante la semana santa, específicamente el martes 31, se definió con mayor claridad la idea general del juego, incluyendo mecánicas y diseño. En ese mismo periodo, se integró Marco al equipo, lo que permitió una mejor distribución del trabajo.

Hasta este punto, las actividades realizadas por cada integrante son las siguientes:

- Luis: Elaboró el documento de la idea general del juego, desarrolló parte del primer mapa y creó el repositorio del proyecto.

- Max: Finalizó el primer mapa, propuso mejoras en la jugabilidad como la implementación de sky jump, tomando inspiración de juegos como Mario Bros, Sonic y otros títulos con mecánicas de trampas. Además, se encargó de recopilar evidencias de las reuniones del equipo.

- Marco: Desarrolló el cronograma del proyecto, creó el menú del juego, investigó y recopiló recursos en línea (plantillas para personajes y mapas), y analizó cómo trabajar de forma colaborativa en el repositorio

Problemas encontrados y soluciones

- El objetivo inicial para este avance era completar al menos un nivel funcional con un mapa bien definido. Sin embargo, surgió un problema importante relacionado con la creación del fondo del mapa.

- Se intentó buscar imágenes en internet, pero ninguna cumplía con los requisitos visuales del proyecto. Por ello, se decidió crear el fondo desde cero utilizando la herramienta Aseprite.

- El uso de esta aplicación representó una dificultad, ya que el equipo no tenía experiencia previa con ella. Esto provocó que el proceso fuera más lento de lo esperado, requiriendo varias horas de trabajo para avanzar en el diseño.

- Adicionalmente, se presentó un problema crítico al intentar guardar el progreso. Debido a que se utilizó una versión gratuita con limitaciones, no fue posible exportar el trabajo en formatos utilizables. Como solución temporal, se tomaron capturas de pantalla del avance realizado.

- Posteriormente, el equipo investigó alternativas para continuar el desarrollo, logrando finalmente acceder a una versión funcional de la herramienta, aunque esto ocurrió con retraso respecto al tiempo planeado.

Estado actual y decisiones tomadas

Debido a los inconvenientes presentados durante el desarrollo, principalmente relacionados con la creación del fondo del mapa y el uso de herramientas como Aseprite, el equipo presenta un ligero retraso respecto a la planeación inicial.

Sin embargo, ya se cuenta con un documento previo donde se establecen los alcances del proyecto, así como la planeación detallada mediante una gráfica de Gantt. Este documento sigue siendo la base para el desarrollo del proyecto.

Para continuar con el avance, el equipo ha decidido enfocarse en:

- La implementación de un mapa funcional básico como prueba.

- La optimización del flujo de trabajo en equipo.

- La continuación del desarrollo conforme a la planeación ya establecida.

El siguiente avance corresponde a la entrega final, por lo que el equipo trabajará en completar los elementos definidos previamente, tales como:

- Desarrollo completo de niveles

- Implementación de mecánicas (movimiento, poderes, coliciones etc)

- Integración de personajes y enemigos

- Mejora visual del entorno del juego

Problema 2: Representación visual de puntos y líneas de referencia

Se desarrolló una funcionalidad para colocar puntos sobre el mapa mediante clics del usuario y conectarlos con líneas para verificar visualmente la alineación de segmentos. Inicialmente esta funcionalidad no operaba correctamente.

Solución:
Durante el proceso de depuración y corrección de otros componentes relacionados con la representación gráfica, la funcionalidad comenzó a operar de manera estable. Aunque no se identificó con precisión la modificación específica que resolvió el problema, las pruebas posteriores confirmaron su correcto funcionamiento.

Problema 3: Fallos en colisiones y cambio de color de objetos

Uno de los problemas más complejos ocurrió en el sistema de colisiones y cambio de color de los cubos interactivos. En distintos momentos los cubos no modificaban su color, permanecían estáticos o presentaban comportamientos inconsistentes entre ejecuciones.

Solución:
Después de analizar la gestión de materiales dentro del motor gráfico, se determinó que varios objetos compartían la misma instancia de material. Se corrigió el problema asignando una copia independiente del material a cada cubo, logrando así un comportamiento consistente.

Problema 4: Desaparición del personaje principal

Tras corregir el sistema de materiales surgió un nuevo problema: el personaje principal dejó de mostrarse correctamente en pantalla.

Solución:
Se revisó el flujo de inicialización del juego y se reorganizó el orden de carga de los componentes. Con esta modificación el personaje volvió a renderizarse correctamente.

Problema 5: Fallas en el selector de niveles

Una vez solucionados los problemas anteriores, se detectaron errores en el sistema de selección de niveles.

Solución:
Se realizó una revisión integral del código relacionado con la navegación entre niveles, corrigiendo dependencias y errores de inicialización hasta obtener un funcionamiento estable.

Decisión técnica adoptada

A medida que avanzaba el desarrollo, se identificó que la construcción manual de mapas y colisiones incrementaba significativamente la complejidad del proyecto. Por esta razón se evaluaron herramientas alternativas y se decidió migrar a Tiled.

Esta decisión permitió crear mapas con información de colisiones integrada y en formatos más adecuados para el motor de juego. Aunque implicó rehacer parte del trabajo previamente desarrollado, redujo la complejidad de mantenimiento y facilitó la creación de nuevos niveles.